## Slide 1: Programmierprojekt
Praktikum aus Softwareentwicklung 2

## Slide 2: Programmierprojekt
Einleitung
  Problembeschreibung, …
Vorgehensmodell
  Prototyping, Analyse, Spezifikation, …
Projektablauf
  Meilensteine, …

## Slide 3: Programmierprojekt Einleitung
Blog für Lehrveranstaltungen
Grundfunktionalität
  Superuser und Blogger Benutzersicht
  Funktionen des Superusers
    Blogs verwalten, Anzahl der Artikel
  Funktionen des Bloggers
    Eintrag erstellen und bearbeiten
    Eintrag kommentieren

## Slide 4: Programmierprojekt Einleitung
Plattform soll über jeden Web-Browser verwendbar sein
Basistechnologien: HTML, Java Servlets, Java Server Pages, JDBC etc.
Strukturierte Vorgehensweise im Projekt, d.h. Verwendung eines Vorgehensmodells, basierend auf Prototyping
Laufzeit des Projekts: bis Anfang März

## Slide 5: Programmierprojekt
Einleitung
  Problembeschreibung, …
Vorgehensmodell
  Prototyping, Analyse, Spezifikation, …
Projektablauf
  Meilensteine, …

## Slide 6: Programmierprojekt Vorgehensmodell 1/13
Klassischer Software-Life-Cycle (SLC)
Problem-
stellung
Problem-
analyse
Anforderungs-
definition
Entwurf
Implementierung
Test
Betrieb und
Wartung
Projektidee
Benutzer-
wünsche
System-
modell
Systemstruktur
und Algorithmen
Programme und
Dokumentation
Endprodukt
Neue
Anforderungen
Quelle: Pomberger, 1998

## Slide 7: Programmierprojekt Vorgehensmodell 2/13
Vorteile
  Klarer Rahmen, präzise Abgrenzung zwischen Phasen
  Unabhängig vom Anwendungsgebiet und von der Projektgröße
  Strukturierter Entwicklungsprozess fördert Strukturiertheit des Produktes
  Ermöglicht arbeitsteiligen Entwicklungsprozess
Nachteile
  Linearisierung ist unrealistische Idealisierung
  Vollständigkeit der Phasenergebnisse selten erreichbar
  Präzise Phasentrennung steht im Widerspruch zur Realität
  Fehler werden spät erkannt  hoher Änderungsaufwand
Quelle: Pomberger, 1998

## Slide 8: Programmierprojekt Vorgehensmodell 3/13
 SLC mit Rückkopplungen etc.
 Prototypingorientierte Entwicklungsmethodik
Idee: möglichst schnell ein lauffähiges Modell haben, …
  … das das gewünschte System simuliert
  … mit dem man experimentieren kann
  … mit dem der Auftraggeber prüfen kann, ob er richtig verstanden wurde
Zweck
  Missverständnisse möglichst früh erkennen
  Spezifikation möglichst früh vervollständigen
  Verschiedene Lösungsansätze ausprobieren
Quelle: Pomberger, 1998

## Slide 9: Programmierprojekt Vorgehensmodell 4/13
Arten von Prototypen
  Exploratives Prototyping
    Funktionserforschung führt zur Spezifikation
  Experimentelles Prototyping
    Simulation der Benutzerschnittstelle, der Systemfunktionen und der Systemarchitektur
    Führt zur Spezifikation und Systemarchitektur
  Evolutionäres Prototyping
    Beginnt mit einer Teilmenge der Funktionen
    Schrittweise Hinzunahme neuer Funktionen
Quelle: Pomberger, 1998

## Slide 10: Programmierprojekt
Quelle: Pomberger, 1998
Problemanalyse
und Grobplanung
System-
spezifikation
User-Interface-
Prototyping
Entwurf
Architektur- und
Komponenten-
Prototyping
Implementierung
Systemtest
Qualitätssicherung
Betrieb und Wartung
PROJEKTFORTSCHRITT
Ist-Zustands-Beschreibung, Projektauftrag, Grobplan
Sehr geringer Anteil am Gesamtaufwand!
Design: Systemarchitektur, Komponentenstruktur,
Schnittstellen und Komponentenprototypen
Produkt Release
Definiert Requirements
Sichert Erfüllung von Requirements

## Slide 11: Programmierprojekt Vorgehensmodell 6/13
Anforderungsdefinition (Spezifikation)
  Zweck
    Kontrakt zwischen Auftraggeber und Software-Hersteller
    Muss von unterschiedlichen Personen verstanden werden können (Auftraggeber, Entwickler, Benutzer usw.)  klare und verständliche Sprache
  Sie enthält
    Produktanforderungen
    Beschreibung der Benutzerschnittstelle
    Festlegung der Bedingungen, unter denen das System laufen soll (Restriktionen, Voraussetzungen)
    Zu verwendende Technologie(n)
  Enthält NICHT
    Architektur- und Designdetails
    Implementierungsdetails, Klassen, Klassendiagramme, ...

## Slide 12: Programmierprojekt Vorgehensmodell 7/13
Anforderungsdefinition (Spezifikation) (Forts.)
  Sie soll folgende Eigenschaften haben
    Vollständig
    Widerspruchsfrei
    Für Auftraggeber, Endbenutzer und Auftragnehmer verständlich
  Probleme
    Große Anzahl von Anforderungen
    Systematische Gliederung schwierig (Dokument ist linear)
    Systemverhalten bei großen Systemen schwer voraussagbar
    Falsche Vorstellungen des Auftraggebers
  Wichtig: Keine Vorwegnahme von Entwurfsentscheidungen !!!

## Slide 13: Programmierprojekt Vorgehensmodell 8/13
Umfang und Aufbau einer Spezifikation
  (1) Ausgangssituation und Zielsetzung Worum geht es? Wie ist der Bezug zur Ist-Analyse?
    Musskriterien
    Wunschkriterien
    Abgrenzungskriterien (was ist nicht das Ziel)
  (2) Systemeinsatz und Systemumgebung
    Anwendungsbereiche
    Zielgruppen (Anzahl der Benutzer, Qualifikation der Benutzer)
    Betriebsbedingungen (wie häufig wird das System benutzt, in welche Hard- und Software soll es eingebettet werden)
    Use Cases (Anwendungsszenarien)

## Slide 14: Programmierprojekt Vorgehensmodell 9/13
Umfang und Aufbau einer Spezifikation (Forts.)
  (3) Funktionale Anforderungen Beschreibung oder besser Prototypen für die Funktionen aus Benutzersicht (Black Box)
    Was soll das System leisten (allgemeine Beschreibung)?
    Welche Eingabedaten hat jede Funktion?
    Welche Ausgabedaten produziert sie?
    Welche Funktionen gehören im einzelnen zum System (systemspezifisch, nicht implementierungsspezifisch)
  (4) Nichtfunktionale Anforderungen
    Qualitätsanforderungen
    Gewünschte Effizienz
    Anforderungen an Datensicherheit etc.

## Slide 15: Programmierprojekt Vorgehensmodell 10/13
Umfang und Aufbau einer Spezifikation (Forts.)
  (5) Benutzerschnittstelle Am besten in Form eines Prototypen und Benutzerhandbuchs
    Fenster, Bildschirm-Layout, Menüs für alle benutzerwirksamen Systemfunktionen
    Output-Layouts für alle Ausgabefunktionen des Systems
    Beispiele für Anwendungen einzelner Funktionen
  (6) Fehlerverhalten
    Spezifikation der erforderlichen Ausnahmebehandlungen
    Welche Fehler können bei welchen Funktionen auftreten?
    Wie wirken sich die Fehler aus?
    Wie soll man auf Fehler reagieren?

## Slide 16: Programmierprojekt Vorgehensmodell 11/13
Umfang und Aufbau einer Spezifikation (Forts.)
  (7) Dokumentationsanforderungen
    Wie detailliert soll dokumentiert werden?
    Für welchen Leserkreis soll dokumentiert werden?
    Wie soll die Dokumentation aufgebaut sein (elektronisch oder auf Papier oder beides)?
    Personelle Verantwortung für einzelne Dokumentationsteile
    Wann sollen Aktualisierungen erscheinen?
  (8) Abnahmekriterien
    Kriterien für funktionale Anforderungen
    Kriterien für nichtfunktionale Anforderungen
    Wer führt welche Teile des Abnahmetests durch?
    Wer liefert Daten für Abnahmetests?

## Slide 17: Programmierprojekt Vorgehensmodell 12/13
Umfang und Aufbau einer Spezifikation (Forts.)
  (9) Informationsquellen, Ansprechpartner
  (10) Implementierungsprämissen Vorgaben des Auftraggebers an den Auftragnehmer
    Einbettung in Laufzeitsystem
    Design- und Implementierungsstandards (z.B. Entwurfsmethodik, Implementierungssprache, Testmethodik)
    Entwicklungssystem und Werkzeuge
  (11) Projekt-Plan
    Organisation der Entwicklungsmannschaft
    Zeitraster (Prioritäten bei der Implementierung, Meilensteine etc.)
  (12) Glossar und Index
    Grundlegende Fachbegriffe

## Slide 18: Programmierprojekt Vorgehensmodell 13/13
Beispiel für ein Fachbereichsmodell
ArgoUML: http://argouml.tigris.org/
Together: http://www.togethersoft.com/

## Slide 19: Programmierprojekt
Einleitung
  Problembeschreibung, …
Vorgehensmodell
  Prototyping, Analyse, Spezifikation, …
Projektablauf
  Meilensteine, …

## Slide 20: Programmierprojekt Projektablauf 1/3
Schritt 1: Erstellung eines Prototypen
  Optik egal, lediglich die Funktionalität zählt
  Verwendung von statisch verlinkten HTML-Seiten
  Definition von Szenarien incl. Fehlerbehandlung
  Beschreibung des „Durchspielens“ von Szenarien anhand eines Drehbuchs (Story Board)
  Beispiel: Szenario: Benutzer meldet sich mit falschem Passwort an Drehbuch: 1. Eingabe von Benutzername (+ Screenshot) 2. Eingabe eines falschen Passworts (+ Screenshot) 3. Klick auf Button „Anmelden“ 4. Fehlerseite mit Text wird angezeigt (+ Screenshot)

## Slide 21: Programmierprojekt Projektablauf 2/3
Schritt 1: Erstellung eines Prototypen (Forts.)
  Ziel: Simulation des fertigen Produktes
  Ausgangsbasis für die Implementierung
  Schwerpunkt ist Benutzerschnittstelle
Schritt 2: Spezifikation
Schritt 3: Implementierung
  Verwendung von JavaServlets, JSP, JDBC (zu verwenden ist die HSQLDB Datenbank !!!)
  Erstellung einer Entwicklungsdokumentation, wird während Programmierung laufend aktualisiert

## Slide 22: Programmierprojekt Projektablauf 3/3
Schritt 3: Implementierung (Forts.)
  Entwicklungsdokumentation
    Enthält Systementwurf (Klassendiagramme, Datenbank-Schema etc.)
    Systemdokumentation (Java-Doc etc.)
    Installationsanleitung
  Benutzerhandbuch, sollte im Prinzip in Spezifikation enthalten sein.

## Slide 23: Ende